Anexa 1.1 la Hotărârea Consiliului judeţean Maramureş nr. 171 din 27 iulie 217
	DEVIZUL GENERAL

	Reabilitare traseu de drumuri interjudetene DJ 193, sector (Ardusat, int. DJ 108A – lim. Judet Satu Mare) – DJ 108A, sector (int. DJ193 – lim. Jud. Salaj) Tronsonul DJ193 (sector int. DJ108A - lim. Judet Satu Mare) - DJ108A (sector int. DJ193 - int. DJ108D)

	

	
	
	
	
	
	
	

	In  lei /  euro, la cursul =   4.5172 lei / euro (curs infoeuro), conform Ghid POR 2014-2020

	
	
	
	
	
	

	Nr.
crt.
	Capitolul/Subcapitolele de cheltuieli
	VALOARE FARA  TVA
	TVA
	VALOARE   INCLUSIV   TVA

	
	
	MII LEI
	MII EURO
	MII LEI
	MII LEI
	MII EURO

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

	1.1
	 Obţinerea terenului
	291.845
	64.608
	55.451
	347.296
	76.884

	1.2
	 Amenajarea terenului 
	2,547.119
	563.871
	483.952
	3,031.071
	671.006

	1.2.1
	Cheltuieli Eligibile
	2,492.722
	551.829
	473.617
	2,966.339
	656.676

	1.2.2
	Cheltuieli Neeligibile
	54.397
	12.042
	10.335
	64.732
	14.330

	1.3
	 Amenajări pentru protecţia mediului
	100.278
	22.199
	19.053
	119.331
	26.417

	TOTAL Capitol 1
	2,939.242
	650.678
	558.456
	3,497.698
	774.307

	Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitarilor necesare obiectivului
	 
	 
	 

	2.1
	 Construirea de reţele exterioare pentru conectarea la utilităţi (energie electrică, telecomunicaţii)
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	TOTAL Capitol 2
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

	3.1
	 Studii de teren
	180.702
	40.003
	34.333
	215.035
	47.604

	3.2
	Cheltuieli pentru avize, acorduri si autorizaţii
	36.140
	8.000
	6.867
	43.007
	9.520

	3.3
	Proiectare si engineering
	1,066.143
	236.019
	202.567
	1,268.710
	280.862

	3.4
	 Organizarea procedurilor de achiziție a lucrărilor
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	3.5
	 Consultanţă 
	28.359
	6.278
	5.388
	33.747
	7.471

	3.6
	 Asistenta tehnica
	542.106
	120.009
	103.000
	645.106
	142.811

	TOTAL Capitol 3
	1,853.450
	410.309
	352.155
	2,205.605
	488.268

	Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază

	4.1
	 Construcţii si instalații
	36,829.477
	8,153.165
	6,997.601
	43,827.078
	9,702.267

	4.1A
	Obiecte DJ 193
	8,661.141
	1,917.369
	1,645.617
	10,306.758
	2,281.670

	4.1A.1
	Cheltuieli Eligibile
	8,661.141
	1,917.369
	1,645.617
	10,306.758
	2,281.670

	4.1A.2
	Cheltuieli Neeligibile
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	4.1B
	Obiecte DJ 108A
	28,168.336
	6,235.796
	5,351.984
	33,520.320
	7,420.597

	4.1B.1
	Cheltuieli Eligibile
	27,467.485
	6,080.644
	5,218.822
	32,686.307
	7,235.966

	4.1B.2
	Cheltuieli Neeligibile
	700.851
	155.152
	133.162
	834.013
	184.631

	4.2
	 Montare utilaj tehnologic
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	4.3
	 Utilaje şi echipamente tehnologice si funcționale cu montaj
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	4.4
	 Utilaje fără echipamente si transport
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	4.5
	 Dotări
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	TOTAL Capitol 4
	36,829.477
	8,153.165
	6,997.601
	43,827.078
	9,702.267

	Capitolul 5 - Alte cheltuieli

	5.1
	 Organizare de şantier
	903.511
	200.016
	171.667
	1,075.178
	238.019

	5.1.1.
	 Lucrări de construcții
	722.809
	160.013
	137.334
	860.143
	190.415

	5.1.2.
	 Cheltuieli conexe organizării șantierului
	180.702
	40.003
	34.333
	215.035
	47.604

	5.2
	Comision, taxe, cote legale, costuri de finanțare 
	442.197
	97.892
	0.000
	442.197
	97.892

	5.2.1
	 Comisioane, taxe, cote legale
	442.197
	97.892
	0.000
	442.197
	97.892

	5.2.2
	 Costul creditului
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	5.3
	Cheltuieli diverse şi neprevăzute 
	3,288.779
	728.057
	624.868
	3,913.647
	866.388

	TOTAL Capitol 5
	4,634.487
	1,025.964
	796.535
	5,431.022
	1,202.298

	Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste, predarea către beneficiar

	6.1
	 Pregătirea personalului de exploatare
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	6.2
	 Probe tehnologice si teste
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	TOTAL Capitol 6
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	TOTAL GENERAL
	46,256.656
	10,240.116
	8,704.747
	54,961.403
	12,167.140

	DIN CARE C+M
	40,199.683
	8,899.248
	7,637.940
	47,837.623
	10,590.105

	
	
	
	
	
	
	


Anexa 1.2 la Hotărârea Consiliului judeţean Maramureş nr. 171 din 27 iulie 217
Principalii indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii

„Reabilitare DJ108A, sector Gârdani – Fărcaşa – Sârbi – Tămaia – Buzeşti –Ardusat ( DJ193)”și DJ 193 sector Ardusat (int. DJ 108A) –  lim. judeţ Satu Mare”
1. Valoare totală investiţie inclusiv TVA:

54.961,403 mii lei din care C+M: 47.837,623 mii lei

2. Capacităţi:

Lungime totală: 16.674 ml

Lungime drum DJ108A: 12.463 ml

Lungime drum DJ193: 4.211 ml

