Anexă la Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 296 din 8 decembrie 2021
CONTRACT DE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI

in vederea realizarii obiectivului mentionat in Planul de masuri aprobat prin 
HCJSU nr. 115/29.09.2021, respectiv obiectivul constand în “Amenajarea unor platforme de compostare în vederea reducerii necesarului de depozitare (inclusiv Amenajarea unei platforme pentru depozitarea deșeurilor biodegradabile şi care nu pot fi supuse procesului de compostare)”
nr.______________data_______________

În temeiul art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice si tinand cont de Planul de masuri aprobat prin Hotararea nr. 115/29.09.2021 a Comitetului Judetean Pentru Situatii de Urgenta Maramures,  plan adoptat ca urmare a Starilor de alerta declansate la nivelul judetului in cursul anului 2021 si adoptate prin Hotarari CJSU.nr
Luând în considerare situația de urgență determinată de decalarea realizării depozitului conform din cadrul CMID care să permită tratarea și depozitarea deșeurilor colectate ca urmare a alunecărilor de teren de pe amplasament până la executarea lucrărilor de stabilizare aflate în curs de execuție și realizarea restului de executat la construcția depozitului și instalațiilor;

Ținând cont de împrejurarea că la acest moment nu există posibilitatea depozitării finale sau temporare a deșeurilor pe raza județului Maramureș;
Consiliul Județean conștient fiind de obligația ce o are de a identifica soluții de eliminare a deșeurilor până la finalizarea depozitului conform pentru a se asigura continuitatea serviciului de salubrizare în localitățile județului.
1. Părţile contractante
JUDEȚUL MARAMUREȘ, cu sediul în municipiul Baia Mare, str. Gh. Șincai nr. 46, județul Maramureș, telefon/fax 40 262.212.110/40 262.213.945, codul fiscal 3627315, având contul ……….., deschis la Trezoreria Baia Mare și reprezentat prin Ionel Ovidiu Bogdan, având funcția de Președinte, în calitate de BENEFICIAR, pe de o parte,

și

S.C. DRUMURI-PODURI MARAMUREȘ S.A., având sediul în municipiul Baia Mare, str. Gh. Șincai nr. 46, județul Maramureș, telefon/fax 40 262.214.101/40 262.216.198,  înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J24/434/1998, C.U.I. RO 10783082, cont IBAN  RO37RNCB 0182034147420001 deschis la B.C.R. Baia Mare și cont RO93TREZ4365069XXX002637 deschis la Trezoreria Baia Mare, reprezentată prin director general - ing. Emil MARINESCU și director economic - ec. Costel MUREȘAN în calitate de PRESTATOR/EXECUTANT, pe de altă parte, denumite în continuare fiecare în parte „Partea” și în mod colectiv „Părțile” au convenit încheierea prezentului contract, în următoarele condiții:

2. Definiţii 

 În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a. contract –prezentul contract şi toate anexele sale;

b. beneficiar şi executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

c. preţul contractului - preţul plătibil executantului de către Beneficiar, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract;

d. amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea;
e. forţa majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
f. zi - zi calendaristică; an - 365 zile.
g. ordin administrativ: orice instrucţiune sau ordin emis de către Beneficiar pentru executant
h. act adiţional: document ce modifica termenii şi condiţiile contractului de presări servicii. 
i. conflict de interese înseamnă orice eveniment influenţând capacitatea executantului de a exprima o opinie profesională obiectivă şi imparţială, sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde prioritate intereselor Beneficiarului sau interesului public general al Proiectului, orice motiv în legătură cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale executantului. Aceste restricţii sunt de asemenea aplicabile oricăror sub-contractanţi, salariaţi şi experţi acţionând sub autoritatea şi controlul executantului.  
j. despăgubire: suma, neprevăzută expres în prezentul contract, care este acordată de către instanţa de judecată sau este convenită de către părţi ca despăgubire plătibilă părţii prejudiciate, în urma încălcării contractului de lcrări de către cealaltă parte. 
k. penalitate contractuală: despăgubirea stabilită în contractul de prestări servicii ca fiind plătibilă de către una din părţile contractante către cealaltă parte în caz de neîndeplinire a obligaţiilor din contract;
l. preţul contractului - preţul stabilit în contract pentru proiectarea, asistenta tehnica, execuţia şi terminarea Lucrărilor şi remedierea tuturor defecţiunilor (cu orice modificare ulterioară semnării Contractului prin act adiţional), fără TVA
m. sector de lucrare: obiect de construcţie, parte a obiectivului de investiţie cu funcţionalitate distinctă în cadrul ansamblului acestuia.

n. termene limită: perioade din contract care vor începe să curgă din ziua următoare emiterii actului sau producerii evenimentului care reprezintă momentul de început al perioadelor respective. În cazul în care ultima zi a termenului se împlineşte într-o zi nelucrătoare, termenul va expira la sfârşitul următoarei zile lucrătoare.
o. garanţia de bună execuţie suma de bani care se constituie de către contractant în scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului. 
p. garanţia acordată lucrărilor : perioada de timp cuprinsă între data recepţiei la terminarea lucrărilor şi data recepţiei finale 
q. perioadă de notificare a defecţiunilor înseamnă perioada de timp cuprinsă între momentul identificării defecţiunii şi momentul transmiterii către executant a notificării privind defecţiunile apărute la lucrări sau sectoare de lucrări (după caz) în intervalul de timp cuprins între data recepţiei la terminarea lucrărilor sau Sectoarele de Lucrări şi recepţia finală, la expirarea perioadei de garanţie acordată lucărilor.
r. valoarea contractului - valoarea de contract acceptată în conformitate cu prevederile Contractului până la îndeplinirea tuturor obligaţiilor Contractuale.
s. (se adaugă orice ce alţi termeni pe care părţile înţeleg să îi definească pentru contract);
3. Interpretare

3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi viceversa, iar cuvintele de genul masculin vor fi interpretate ca incluzând şi genul feminin şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

3.3. Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.
4.  Obiectul contractului
4.1 - Executantul se obligă să execute lucrări pentru obiectivul amenajarea unor platforme de compostare în vederea reducerii necesarului de depozitare (inclusiv Amenajarea unei platforme pentru depozitarea deșeurilor biodegradabile şi care nu pot fi supuse procesului de compostare), în conformitate cu prevederile din prezentul Contract în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

4.2 - Beneficiarul se obligă să plătească executantului pentru proiectarea, asistenta tehnica,  execuţia, finalizarea lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni, în timpul şi modalitatea descrise în prezentul contract, suma de ………………………………… (in litere ………………………..………..), fără TVA, reprezentand valoarea de contract acceptată. La aceasta sumă se va adăuga taxa pe valoare adăugată stabilită potrivit dispoziţiilor legale aplicabile la momentul încheierii contractului, în suma de: ……………….. (în litere: …………………………….).

4.3.- Plata taxei pe valoare adaugată se efectuează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

5. Preţul contractului
5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către Beneficiar este de ...................................... lei, fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. ................... lei. 

5.2. Beneficiarul se obligă să plătească prestatorului/executant prețul convenit în prezentul contract pentru serviciile si lucrările prevăzute la articolul 4 in mod etapizat si distinct, asa cum este prevazut la art. 8.
6. Durata contractului

6.1. Prezentul contract este de 12 luni de la data emiterii  Ordinului de începere a contractului comunicat de către Beneficiar.
6.2. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către părţi şi îşi produce efectele până la încheierea procesului-verbal de recepţie finală a lucrărilor contractate.
7. Executarea contractului 
Executarea contractului începe dupa emiterea Ordinului de începere a contractului de către Beneficiar.
Executarea contractului începe odata cu emiterea Ordinului de începere a contractului de către Beneficiar. Iar Prestatorul are obligatia prezentarea Politei de Asigurare a răspunderii cu privire la calitatea Lucrărilor.
8. Modalități de plată
8.1 - Beneficiarul se obligă să plătească prețul către executant în termen de 3 zile de la emiterea facturii/solicitarii executantului, in 4 (patru) etape dupa cum urmeaza:
a) Etapa I – in procent maxim de 25% din pretul contractului;
b) Restul valorii contractului se va divide in alte trei etape distincte (Etapa II, Etapa III si Etapa IV) prin semnarea de acte aditionale pentru a caror executare se va emite separat Ordine de incepere de catre Beneficiar.
8.2. In vederea respectarii prevederilor legale, in masura in care pana la incheierea anului bugetar 2021 Executantul nu este in masura sa prezinte documentele justificative privind utilizarea sumelor aferente Etapei I, sumele achitate si neutilizate vor fi restituite Beneficiarului in termen de 48 de ore, in contul indicat.

9. Obligațiile prestatorului/executantului
9.1. Prestatorul/executant are obligația de a începe indeplinirea clauzelor contractuale la data emiterii de Beneficiar a Ordinului de începere a contractului, respectiv de a obţine toate autorizaţiile şi avizele necesare execuţiei lucrărilor.
9.2. Prestatorul/executant are obligația de a presta serviciile și derula lucrările astfel încât ele să respecte legislația în vigoare. 

9.3. Prestatorul/executant are obligația de a respecta condițiile stabilite în sarcina sa prin caietul de sarcini : 

(1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a remedia viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin prezentul contract, inclusiv de a proiecta si de a asista tehnic în limitele prevăzute de prezentul contract.
(2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru îndeplinirea prezentului contract, în masura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din acesta. 

(3) Executantul are obligaţia de a prezenta Beneficiarului, înainte de începerea execuţiei lucrării, spre aprobare, graficul de plăţi necesare execuţiei lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuţie.

(4) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii. 

(5)Pentru încadrarea în prețurile și tarifele stabilite, prestatorul/executant va lua măsurile tehnico-organizatorice și de creștere a productivității muncii care se impun.

9.4. (1) Prestatorul/executant are obligația de a permite beneficiarului să supravegheze activitățile aferente serviciului și să verifice conformitatea lor cu specificațiile din anexele la prezentul contract.

(2) Prestatorul/executant are obligația de a asigura accesul reprezentantului beneficiarului la locul de muncă și oriunde își desfășoară activitățile legate de îndeplinirea obligațiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse. 

9.5. Prestatorul/executant are de asemenea, următoarele obligații, relativ la activitățile sale complementare gestiunii serviciului de administrare:

a) asigurarea nivelului de calitate corespunzător exigențelor de performanță esențiale, prin personal propriu, cu respectarea prevederilor legale incidente în vigoare, precum și prin sistemul propriu de calitate conceput și realizat;

b) soluționarea lipsurilor, neconformităților, defectelor și neconcordanțelor apărute în fazele de execuție numai pe baza soluțiilor stabilite de executant cu acordul beneficiarului;

c) utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și procedeelor certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea exigențelor de performanță esențiale. 

d) aducerea la îndeplinire, în termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de recepție a lucrărilor de construcții;

e) remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în perioada de execuție, cât și în perioada de garanție stabilită în prezentul contract;

f) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor inițială, la terminarea execuției lucrărilor.

g) pune la dispoziția beneficiarului, pe toată perioada de derulare a prezentului contract, fără costuri suplimentare, un autoturism pentru urmărirea execuției lucrărilor.

9.6. Prestatorul/executant are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de și pentru îndeplinirea prezentului contract.  

9.7. Prestatorul/executant este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea și siguranța tuturor operațiunilor executate pe șantier, precum și pentru procedeele de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor și a reglementărilor legii privind calitatea în construcții.

9.8. Prestatorul/executant are obligația de a pune la dispoziția beneficiarului, caietele de măsurători (atașamentele) și, după caz, în situațiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor și orice alte documente pe care prestatorul/executant trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de beneficiar.

9.9. 
(a) Prestatorul/executant este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor

(b) În cazul în care, pe parcursul execuției lucrărilor, survine o eroare în poziția, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părți a lucrărilor, prestatorul/executant are obligația de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa.

9.10. Pe parcursul execuției lucrărilor și remedierii defectelor calitative, prestatorul/executant are obligația:

a) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezență pe șantier este autorizată și de a menține șantierul și lucrările în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;

b) de a procura și de a întreține pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecție, îngrădire, alarmă și pază, când și unde sunt necesare sau au fost solicitate de către beneficiar sau de către alte autorități competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;

c) de a lua toate măsurile necesare pentru respectarea prevederilor legale privind protecția mediului  pe și în afara șantierului și pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăților publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alți factori generați de metodele sale de lucru;

d) de a se asigura că emisiile, deversările de suprafață și deșeurile rezultate în urma activităților proprii nu vor depăși valorile admise de prevederile legale în vigoare;

9.11. Prestatorul/executant va stabili modul de tratare a defectelor apărute în execuția lucrărilor din vina sa, în vederea asigurării nivelului de calitate corespunzător cerințelor. Soluțiile propuse pentru remedierea defectelor vor fi verificate și aprobate de beneficiar.

9.12. Prestatorul/executant este responsabil pentru menținerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor și instalațiilor care urmează a fi puse în operă, de la data semnării procesului-verbal de predare-primire a amplasamentului până la data semnării procesului-verbal de recepție a lucrării. 

9.13. 
(1) Pe parcursul execuției lucrărilor prestatorul/executant are obligația de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) căile de acces, prin folosirea și ocuparea drumurilor și căilor publice sau private care deservesc proprietățile aflate în posesia beneficiarului sau a oricărei alte persoane.

(2) Prestatorul/executant va despăgubi beneficiarul în legătură cu toate reclamațiile, acțiunile în justiție, daunele-interese, taxele și cheltuielile, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligația prevăzută la alin.(1) pentru care responsabilitatea revine prestatorul/executant.

9.14. 
(1) Prestatorul/executant are obligația de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul șantierului și de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora prin traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanții săi; prestatorul/executant va selecta traseele, va alege și va folosi vehiculele, va limita și repartiza încărcăturile, în așa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, de pe și pe șantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor și podurilor respective.

(2) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu sau care se află pe traseul șantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, prestatorul/executant are obligația de a despăgubi beneficiarul împotriva tuturor reclamațiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(3) Cu excepția unor clauze contrare prevăzute în prezentul contract, prestatorul/executant este responsabil și va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătățirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul șantierului. 

9.15. Prestatorul/executant are obligația de a prezenta beneficiarului toate documentele, inclusiv FAM-uri pentru materiale principale însoțite de documentele de calitate, conformitate și garanție pentru materialele puse în operă; buletine de verificări, încercări ori de câte ori apare un material nou.
9.16. Prestatorul/executant va transmite spre aprobare, oricând sunt cerute de către beneficiar, detalii referitoare la măsurile și metodele pe care acesta le propune spre a fi adoptate pentru executarea lucrărilor. 

9.17. Prestatorul/executant va fi responsabil pentru ambalarea, încărcarea, transportul, asigurarea, primirea, descărcarea, depozitarea și protejarea tuturor bunurilor și materialelor necesare execuției lucrărilor;

9.18. Prestatorul/executant răspunde de propriile utilaje destinate executării lucrărilor.

9.19. Prestatorul/executant are obligaţia de a asigura toate marcajele şi indicatoarele de-a lungul drumurilor de acces şi de a obţine aprobarea autorităţilor competente pentru marcaje şi indicatoare precum şi pentru utilizarea acestor drumuri; Beneficiarul nu va fi răspunzător pentru revendicările generate de utilizarea drumurilor de acces;
10. Obligațiile Beneficiarului
10.1 Beneficiarul se angajează să acorde sprijin prestatorului pe parcursul derulării contractului, pentru toate acțiunile care nu contravin interesului creșterii calității serviciilor/lucrarilor prestate.
10.2 Beneficiarul se obligă să achite la termenele stabilite contravaloarea facturilor acceptate.

10.3. Beneficiarul are obligaţia de a emite Ordin de începere a contractului in termen de ___ zile de la prezentarea Politei de Asigurare a răspunderii cu privire la calitatea Lucrărilor, respectiv a Etapelor distincte aferente Actelor Aditionale incheiate in acest sens şi de a solicita executantului preluarea amplasamentului lucrării în condiţiile prevăzute în contract.
10.4. Beneficiarul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului următoarele:

a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;

b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier;

c) Executantul trebuie să notifice Beneficiarul şi Inspectoratul de Stat în Construcţii data începerii efective a lucrărilor.
11. Întârzierea, suspendarea și reluarea execuției lucrărilor
11.1 - În cazul în care: 

a) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau

b) condițiile climaterice nefavorabile; sau

c) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului și/sau alte circumstanțe neobișnuite susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea contractului îndreptățesc prestatorul/executant de a solicita prelungirea termenului de execuție a lucrărilor sau a oricărei părți a acestora. Părțile vor revizui de comun acord și vor conveni asupra prelungirii duratei de execuție la care prestatorul/executant are dreptul.

11.2. Suspendarea execuției lucrărilor din motivul prevăzut la pct. b al art.11.1. se realizează la solicitarea executantului cu acordul scris al beneficiarului.

11.3. Beneficiarul poate oricând dispune executantului, prin notificare prealabilă, suspendarea executării unei lucrări sau a unei părți din respectiva lucrare. Pe perioada suspendării, prestatorul/executant are obligația de proteja, păstra și asigura paza acelei părți sau a tuturor lucrărilor împotriva deteriorării, pierderii sau degradărilor.
12.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 
12.1 - În cazul în care, din vina sa executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract, atunci Beneficiarul este îndreptăţit de a deduce din preţul contractului penalități în cuantum de 0,05% pe zi de întârziere din valoarea lucrărilor/serviciilor respective.
12.2. În cazul în care Executantul execută necorespunzător serviciile/lucrările ce fac obiectul prezentului Contract (respectiv cu nerespectarea cerințelor tehnice și de calitate și/sau cu nerespectarea normativelor tehnice aplicabile serviciilor/lucrărilor), acesta datorează daune-interese în cuantum de 10% din valoarea respectivelor servicii/lucrări și este obligat să ia de îndată măsuri de remediere.

12.3 - În cazul în care Beneficiarul nu onorează platile în termen de ........ zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,05% % din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. 
13. Recepția lucrărilor 

13.1. La terminarea executiei lucrarilor prestatorul/executant are obligația de a notifica beneficiarului, în scris/prin e-mail, îndeplinirea condițiile de recepție la terminarea lucrărilor, solicitând convocarea comisiei de recepţie.
13.2. Beneficiarul are obligația de a verifica documentația aferentă lucrărilor executate.

13.3. Pe baza constatărilor efectuate, Comisia de receptie va aprecia, daca sunt întrunite condițiile pentru recepție la terminarea lucrărilor. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate prestatorul/executant, stabilindu-se și termenele pentru remediere și finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a prestatorul/executant, beneficiarul va proceda la recepție.  

13.4. Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul are dreptul de a aproba, sau de a respinge recepţia.

14. Garanția lucrărilor
14.1 Garanția lucrărilor executate este stabilită conform documentelor anexa contractului în funcție de categoria lucrărilor executate de la data semnării procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.
14.2 Prestatorul/executant are obligația, de a executa pe propria cheltuială toate lucrările de modificare, reconstrucție și remediere a viciilor și a altor defecte calitative apărute din vina sa, atât în perioada de execuție, cât și în perioada de garanție conform legislatiei in vigoare, funcție de categoria lucrărilor executate,  în maxim ____ zile de la notificarea beneficiarului.
14.3 Prestatorul/executant are obligația de a executa toate activitățile prevăzute la art. 14.1., pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

a) utilizării de materiale, de instalații sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; 

b) unui viciu de concepție, 

c) neglijenței sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligațiile care îi revin în baza contractului.

14.4 În cazul în care defecțiunile nu se datorează culpei executantului, lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor prezentului contract, cheltuielile de remediere vor fi evaluate și plătite ca lucrări suplimentare, in condițiile legii.
15. Securitatea, igiena și semnalizarea șantierului 
15.1 Securitatea și igiena șantierului 
a. Prestatorul/executant are obligația de a nu permite accesul persoanelor neautorizate pe șantier.
b. Persoanele autorizate se vor limita la personalul prestatorului/executant, personalul beneficiarului și  oricare alte persoane a căror identitate a fost în prealabil notificată prestatorului/executant de către beneficiar.

c. Prestatorul/executant va lua toate măsurile în ceea ce privește securitatea proprie, a personalului său, precum și a terților în vederea evitării accidentelor pe șantier. Acesta va avea în vedere toate reglementările și instrucțiunile autorităților competente.

16.  Gestiunea deșeurilor pe șantier 
16.1.Deșeurile specifice rezultate din activitățile care fac obiectul prezentului contract pot fi, după caz, valorificate de către prestatorul/executant în numele beneficiarului, respectiv eliminate de către prestatorul/executant.

16.2.Prestatorul/executant rămâne producătorul deșeurilor sale în privința ambalajelor produselor pe care le folosește și a celor rezultate din intervențiile sale.

16.3. Prestatorul/executant efectuează operațiunile prevăzute în legislație cu privire la colectarea, transportul, depozitarea, eventuala evacuare a deșeurilor rezultate ca urmare a lucrărilor ce fac obiectul prezentului contract, conform reglementărilor legale.

16.4. Pentru deșeurile periculoase se vor utiliza formularele specifice legislației în vigoare.

16.5. Pe măsură ce lucrările avansează, prestatorul/executant va degaja deșeurile rezultate. 

17. Constrângeri speciale pentru execuţia lucrărilor în apropierea ariilor protejate
Dacă execuţia lucrărilor se desfăşoară în apropierea ariilor protejate sau deţinătoare de certificate de protecţie a mediului, executantul trebuie să ia, pe riscul şi cheltuiala sa, măsurile necesare pentru a reduce în măsura în care este posibil, efectele care pot cauza dificultăţi de acces, zgomotul motoarelor, vibraţii, fum şi praf.

18. Gestiunea deşeurilor pe şantier

Principii generale

a. Valorificarea sau eliminarea deşeurilor create prin lucrările, obiect al prezentului contract, intră în responsabilitatea Beneficiarului ca producător al deşeurilor şi a executantului ca deţinător al deşeurilor pe durata execuţiei lucrărilor.

b. b.Executantul, rămâne producătorul deşeurilor sale în privinţa ambalajelor produselor pe care le foloseşte şi a celor rezultate din intervenţiile sale.

c. Executantul efectuează tranzacţiile, prevăzute în legislaţie cu privire la colectarea, transportul, depozitarea, eventuala evacuarea a deşeurilor rezultate ca urmare a lucrărilor ce fac obiectul prezentului contract, conform reglementărilor legale.

d. Pentru deşeurile periculoase,se vor utiliza formularele specifcie legislaţiei în vigoare.
e. Înainte de începerea lucrărilor, Beneficiarul, transmite executantului, toate informaţiile pe care le consideră necesare pentru valorificarea şi eliminarea deşeurilor, conform prevederilor legale.

f. Executantul va lua permanent măsuri pentru îndepărtarea materialelor neimplicate în lucrări.

g. Pe măsură ce lucrările avansează, executantul va degaja amplasamentul pus la dispoziţie pentru execuţia lucrărilor, de deşeurile rezultate.
19. Încetarea și rezilierea contractului
19.1 Prezentul contract va înceta prin ajungere la termen.

19.2  Beneficiarul poate rezilia în mod unilateral prezentul contract dacă în termen 3 zile de la data semnării acestuia, prestatorul/executant nu a demarat în mod nejustificat execuția obligaţiilor din contract. 
19.3  Rezilierea în condițiile art. 19.2 nu va produce niciun fel de efecte asupra altor drepturi ale beneficiarului și ale prestatorului/executant dobândite în baza prezentului contract.

19.4 Suplimentar față de clauza de reziliere definită mai sus, beneficiarul poate rezilia contractul cu efecte depline (de drept) in temeiul unui pact comisoriu, fără punerea in întârziere a prestatorul/executant, fără necesitatea unei alte formalități și fără intervenția vreunei autorități sau instanțe de judecată, în oricare dintre situațiile următoare, dar nelimitându-se la acestea:

a) prestatorul/executant nu execută contractul în conformitate cu obligațiile asumate.

b) prestatorul/executant refuză sau omite să aducă la îndeplinire dispozițiile emise de către beneficiar;

c) prestatorul/executant cesionează contractul;

d) prestatorul/executant subcontractează total contractul fără a avea acordul scris al beneficiarului;

e) prestatorul/executant a intrat în faliment în condițiile legii;
19.5. (1) În oricare dintre aceste evenimente sau circumstanțe, beneficiarul, va putea să rezilieze contractul și să evacueze prestatorul/executant de pe șantier. 

(2) Opțiunea beneficiarului de a rezilia contractul nu va prejudicia niciun alt drept al său prevăzut în contract sau alt drept.

19.6. După reziliere prestatorul/executant va părăsi șantierul și va preda reprezentatului beneficiarului toate bunurile solicitate, în termenul de ____ zile, toate documentele prestatorului/executant și orice alte documente întocmite de sau pentru el. 
19.7. Denunțarea unilaterală a contractului subsecvent de către beneficiar 
(1) Beneficiarul are dreptul de a denunța unilateral contractul în condițiile prevăzute în cadrul acesteia, în cazul în care nu mai exista posibilitatea asigurării unor fonduri suficiente pentru finanțare, în cazul în care intervin circumstanțe care conduc la întreruperea sau stoparea finanțării sau în cazul apariției unor circumstanțe care conduc la modificarea drepturilor si/sau obligațiilor sale astfel încât îndeplinirea  contractului ar fi contrară interesului public.
(2) In cazul prevăzut la pct. 19.7(1) contractul va înceta printr-o notificare prealabila formulata de către beneficiar cu cel puțin ___ zile înainte de data de la care se solicita denunțarea, fără intervenția unei instanțe și fără îndeplinirea vreunei alte formalități. Înștiințarea de denunțare unilaterală a contractului poate fi emisă de către beneficiar doar pentru motivele prevăzute la  art. 19.7 (1). 

(3) În cazul prevăzut mai sus prestatorul/executant are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contractul subsecvent in vigoare, îndeplinită până la data comunicării notificării prealabile de denunțare unilaterală a contractului subsecvent si neplătită/nedecontata de către beneficiar. Plata datorata prestatorului/executant va fi reprezentată exclusiv de sumele datorate pentru toate lucrările executate la preturile existente la momentul denunțării unilaterale a contractului subsecvent in vigoare, in concordanta cu clauzele de ajustare a preturilor unitare si tarifelor prevăzute in prezentul contract.

20. Asigurări
20.1 - (1) Executantul are obligaţia de a încheia,  o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările, precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va încheia cu o agenţie de asigurare autorizată. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către executant.
(3) Executantul are obligaţia de a prezenta Beneficiarului, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Executantul are obligaţia de a se asigura că subcontractanţii  au încheiat asigurări pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subcontractanţilor  să prezinte Beneficiarului, la cerere, poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
20.2. Executantul are obligaţia să asigure utilajele pentru o valoare cel puţin egală cu valoarea totală de înlocuire a acestora, inclusiv livrarea pe şantier. Pentru fiecare din utilajele executantului asigurarea trebuie să fie în vigoare pe perioada transportului pe şantier şi pînă în momentul în care utilajul nu mai este necesar ca utilaj al executantului.

20.3 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestuia.

21. Amendamente 

21.1 -Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional.
21.2 Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni, prin act adiţional, adaptarea acelor clauze afectate de  modificări ale legii, apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

22. Subcontractanţi

22.1 - Executantul poate încheia contracte cu subcontractanţi în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu Beneficiarul.

22.2 (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de Beneficiar de modul în care îndeplineşte contractul.

(2) Executantul va fi responsabil de acţiunile, abaterile şi neglijenţa Subcontractanţilor săi, inclusiv ale subcontractanţilor acestora de orice nivel, ale agenţilor sau angajaţilor lor, ca şi cum ar fi acţiunile, abaterile sau neglijenţa Executantului, ale agenţilor sau angajaţilor săi. Aprobarea de către Beneficiar a subcontractării unei părţi din Contract sau a Subcontractantului pentru executarea oricărei părţi a Contractului nu-l va exonera pe Executant de nicio obligaţie care îi revine potrivit prevederilor contractului.

(3) Dacă un Subcontractant şi-a asumat faţă de Executant  o obligaţie continuă, pentru o perioadă ce depăşeşte Perioada de Garanţie conform Contractului, cu privire la proiectare, lucrări executate sau la bunurile, Materialele, Echipamentele sau serviciile furnizate de Subcontractant, inclusiv garanţii pentru acestea, Executantul, în orice moment după expirarea Perioadei de Garanţie, va transfera imediat Beneficiarului, la cererea şi pe costul Beneficiarului, beneficiul acestei obligaţii pentru perioada rămasă valabilă. In cazul în care Antreprenorul nu efectuează un astfel de transfer, obligaţia continuă va fi transferată imediat.

22.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract sau şi-a îndeplinit-o necorespunzător. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul contractului şi nu se va efectua decât după notificarea Beneficiarului şi primirea aprobării din partea acestuia. 

22.5- Executantul va răspunde pentru actele şi faptele subcontractantilor săi şi ale experţilor, agenţilor, salariaţilor acestora, ca şi cum ar fi actele sau faptele sale. Acceptarea de către Beneficiar a subcontractării oricărei părţi a prezentului contract nu va elibera executantul de niciuna dintre obligaţiile sale din prezentul contract. 

22.6- Niciun contract de subcontractare nu va crea raporturi contractuale între subcontractant şi Beneficiar
23. Forţa majoră

23.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

23.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

23.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fară a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
23.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

23.5 -  Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de … luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

23.6- Nu va reprezenta o încălcare a obligaţiilor din prezentul contract de către oricare din părţi situaţia în care executarea obligaţiilor este împiedicată de împrejurări de forţă majoră care apar după data semnării Contractului de către părţi.

23.7.- Executantul nu va răspunde pentru penalităţi contractuale sau reziliere pentru neexecutare dacă, şi în măsura în care, întârzierea în executare sau altă neîndeplinire a obligaţiilor din prezentul Contract este rezultatul unui eveniment de forţă majoră. În mod similar, Beneficiarul  nu va datora dobândă pentru plăţile cu întârziere, pentru neexecutare sau pentru rezilierea de către executant pentru neexecutare, dacă, şi în măsura în care, întârzierea Beneficiarului sau altă neîndeplinire a obligaţiilor sale este rezultatul forţei majore.

23.8- Dacă oricare parte consideră că au intervenit împrejurări de forţă majoră care pot afecta îndeplinirea obligaţiilor sale, va notifica imediat celeilalte părţi cu privire la natura, durata probabilă şi efectul probabil al împrejurării de forţă majoră. În lipsa unor instrucţiuni scrise contrare ale Beneficiarului, executantul va continua îndeplinirea obligaţiilor sale în baza Contractului în măsura în care acest lucru este posibil în mod rezonabil şi va căuta toate mijloacele rezonabile alternative, pentru îndeplinirea obligaţiilor sale care nu sunt afectate de evenimentul de forţă majoră. Executantul nu va utiliza asemenea mijloace alternative decât în urma instrucţiunilor în acest sens ale Beneficiarului, sau ale persoanei autorizate a acestuia.

24. Soluţionarea litigiilor

24.1 – Beneficiarul şi executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

24.2 - Dacă, după ……. zile de la începerea acestor tratative, Beneficiarul şi executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România. 

25. Limba care guvernează contractul
Limba care guvernează contractul este limba română.

26. Comunicări

26.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.

26.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau         e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

27. Legea aplicabilă contractului
27.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

27.2 - Executantul va respecta şi se va supune tuturor legilor şi reglementărilor din România.
Părţile au înţeles să încheie azi .............. prezentul contract în ……… exemplare, câte un exemplar pentru……… 

          Beneficiar,






        Executant,

   .............................





    
    ..............................

(semnătură autorizată)




            (semnătură autorizată)

13

