PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI AI INVESTIŢIEI
Amenajarea domeniului schiabil Izvoarele – Borişte, judeţul Mramureş
1. Valoare totală investiţie 
	Varianta 1 (aleasă)
	Valoare fără TVA
(euro)
	Valoare cu TVA
(euro)

	Total valoare investiţie, din care:
	13.212.577
	15.722.968

	Construcţii - montaj
	5.138.667
	6.115.015


2. Eşalonare investiţie

	Luna
	Valoare tranşă investiţie

(euro, fără TVA)
	Luna
	Valoare tranşă investiţie

(euro, fără TVA)

	Anul I al investiţiei
	Anul II al investiţiei

	1
	135.955
	1
	1.073.871

	2
	158.180
	2
	445.452

	3
	198.238
	3
	445.452

	4
	88.957
	4
	373.639

	5
	54.536
	5
	445.452

	6
	1.085.899
	6
	266.319

	7
	960.730
	7
	62.160

	8
	1.276.644
	8
	306.437

	9
	1.276.644
	9
	306.438

	10
	1.136.062
	10
	375.880

	11
	1.187.510
	11
	608.280

	12
	927.900
	12
	15.942

	Total investiţii anul I: 8.487.255
	Total Investiţii anul II: 4.725.322

	Total investiţii:                                         13.212.577 euro, fără TVA


3. Durata de realizare a investiţiei: 24 luni lucrătoare

4. Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice)
· Lungimea totală a pârtiilor domeniului schiabil: 

3.419 m

· Capacitatea maximă a domeniului: 



1.404 schiori/zi

· Capacitatea totală a instalaţiei de transport pe cablu:
3.600 persoane/oră

· Numărul de locuri de cazare în staţiune recomandat:
841 paturi

· Numărul de maşini de bătut zăpada recomandat:

2 bucăţi
· Numărul de locuri de parcare asigurat:


480 locuri
